PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL

ARPAPEL + INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Roadmap Técnico y Estratégico

Febrero 2026

Preparado por: Kattegat Industries AI Division

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

# 1. Resumen Ejecutivo

Arpapel, como distribuidor líder nacional de papel con 800+ SKUs, ~760 empleados y operaciones complejas sobre QAD ERP, tiene una oportunidad única de reducir costos operativos en 60-70% mediante la implementación de agentes AI y automatización inteligente.

Este documento presenta el roadmap completo: infraestructura, herramientas, fases, costos y arquitectura técnica para transformar Arpapel en una empresa AI-first sin comprometer la seguridad de datos ni la operación actual.

## 1.1 Situación Actual

| Aspecto | Estado Actual | Problema |
| --- | --- | --- |
| ERP | QAD (Progress OpenEdge) | Complejo, caro por usuario, rígido |
| Empleados Admin | ~250 personas | Procesos manuales repetitivos |
| Empleados Total | ~760 personas | Falta visibilidad en tiempo real |
| SKUs | 800+ | Gestión de inventario manual |
| Comunicación | Microsoft Outlook | No integrado con procesos |
| IT | Equipo interno + código custom | Conectores QAD sin automatización |
| Reportes | Manuales/Excel | Lentos, propensos a error |

# 2. Arquitectura Técnica

## 2.1 Stack Tecnológico Completo

| Herramienta | Función | Costo | Dónde Corre |
| --- | --- | --- | --- |
| Claude API (Haiku 4.5) | Cerebro AI - análisis, decisiones, NLP | $50-150/mes | Nube (Anthropic) |
| N8N (self-hosted) | Motor de workflows y automatización | Gratis | Mac Mini local |
| Supabase / PostgreSQL | Base de datos moderna, dashboards | Gratis-$25/mes | Nube o local |
| OpenClaw | Agente AI local, ejecuta acciones en apps | Gratis (open-source) | Mac Mini local |
| React + Vite | Web app, dashboards, interfaces | Gratis | Vercel / local |
| Telegram Bot | Alertas y consultas móviles 24/7 | Gratis | Vercel serverless |
| VS Code | Desarrollo y mantenimiento de código | Gratis | Mac Mini |
| GitHub | Control de versiones y deploy auto | Gratis | Nube |
| Vercel | Hosting web + serverless functions | Gratis-$20/mes | Nube |
| QAD (existente) | ERP core - se mantiene | Ya pagado | Servidores Arpapel |

## 2.2 Infraestructura Física

Se requieren 2-3 Mac Mini M4 como servidores locales dentro de la red de Arpapel:

| Equipo | Especificación | Función Principal | Costo Est. |
| --- | --- | --- | --- |
| Mac Mini 1 | M4, 16GB RAM, 256GB | N8N + agentes AI + OpenClaw | $600 USD |
| Mac Mini 2 | M4, 16GB RAM, 512GB | Base de datos, backups, logs | $800 USD |
| Mac Mini 3 (opc) | M4 Pro, 24GB RAM | Procesamiento batch, AI pesado | $1,400 USD |

Todos conectados a la red local de Arpapel. Datos sensibles NUNCA salen de la red.

## 2.3 Conexión con QAD

QAD usa Progress OpenEdge como base de datos. Hay 3 formas de conectarse:

| Método | Descripción | Recomendación |
| --- | --- | --- |
| JDBC/ODBC | Conexión directa a la DB OpenEdge via driver JDBC | Para lectura de datos en tiempo real |
| REST API (PASOE) | APIs REST nativas de OpenEdge 11+ | Para escritura segura a QAD |
| Replicación (Pro2) | Copia en tiempo real a PostgreSQL | Ideal para dashboards sin tocar producción |

El código que ya tiene el equipo IT para conectar módulos QAD se reutiliza como base para los workflows de N8N.

# 3. Dispositivos y Control de Personal

## 3.1 Handhelds / Tablets en Planta

Cada área operativa tendrá dispositivos (tablets Android económicas o handhelds industriales) conectados a la web app para:

| Área | Dispositivo | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Almacén | Handheld con scanner | Entrada/salida de material, conteos, ubicaciones |
| Producción | Tablet montada en máquina | Registro de producción, paros, defectos |
| Embarques | Tablet + scanner | Picking, packing, confirmación de envío |
| Recibo | Handheld con scanner | Recepción de material, verificación vs OC |
| Calidad | Tablet | Inspección, registro de no conformidades |

## 3.2 Reloj Checador Inteligente

Sistema de control de acceso y asistencia integrado al ERP:

| Componente | Detalle |
| --- | --- |
| Hardware | Reloj biométrico (huella + facial) con conexión WiFi/Ethernet |
| Software | API conectada a N8N para procesar checadas en tiempo real |
| Dashboard | Vista en tiempo real: quién está en planta, retardos, faltas |
| Alertas Telegram | Notificación si alguien llega tarde o no se presenta |
| Reportes | Asistencia semanal/mensual automático por área |
| Integración Nómina | Horas trabajadas se envían directo al cálculo de nómina |

# 4. Fases de Implementación

## Fase 1: Visibilidad (Mes 1-2)

Objetivo: Ver qué pasa en tiempo real sin cambiar procesos actuales.

| Tarea | Herramienta | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Conectar QAD a Supabase (sync tablas clave) | N8N + JDBC | Dashboard ejecutivo en tiempo real |
| Dashboard web: ventas, inventario, pedidos, CxC | React + Supabase | Dirección ve todo sin pedir reportes |
| Alertas Telegram: métricas fuera de rango | N8N + Telegram Bot | Reacción inmediata a problemas |
| Reloj checador conectado | Hardware + N8N | Control de asistencia en tiempo real |

## Fase 2: Automatización (Mes 2-4)

Objetivo: Eliminar tareas manuales repetitivas con workflows.

| Proceso | Automatización | Ahorro Est. |
| --- | --- | --- |
| ODCs por email → pedidos en QAD | N8N parsea emails, crea pedidos automático | 5-8 personas |
| Facturación CFDI al completar pedido | N8N + PAC (Facturama) | 3-5 personas |
| Cobranza: recordatorios CxC vencidas | N8N envía emails/WhatsApp automático | 3-4 personas |
| Inventario: alertas de reorden | N8N monitorea stock vs mínimos | 2-3 personas |
| Reportes diarios/semanales | N8N genera y envía por Telegram/email | 5-8 personas |
| Conciliación bancaria | N8N lee estados de cuenta vs facturado | 2-3 personas |

## Fase 3: AI para Decisiones (Mes 4-6)

Objetivo: Claude analiza datos y sugiere acciones estratégicas.

| Capacidad | Cómo Funciona | Valor |
| --- | --- | --- |
| Chatbot interno (Arpapel AI) | Claude con contexto completo del negocio | Cualquiera consulta datos al instante |
| Predicción de demanda por SKU | Análisis de históricos con ML | Compras más inteligentes, menos sobrante |
| Optimización de rutas | Análisis de entregas + geografía | Reducción de costos logísticos |
| Rentabilidad por cliente/producto | Claude cruza ventas, costos, devoluciones | Foco en clientes/productos rentables |
| Detección de anomalías | AI revisa transacciones 24/7 | Prevención de fraude y errores |

## Fase 4: Agentes Autónomos (Mes 6-12)

Objetivo: AI maneja procesos completos con supervisión humana mínima.

| Agente | Funciones | Reemplaza |
| --- | --- | --- |
| Agente de Compras | Analiza inventario, genera OCs, negocia precios | 10-15 compradores |
| Agente de Ventas | Follow-up clientes, cotizaciones, CRM | 15-20 vendedores internos |
| Agente de Logística | Optimiza entregas, coordina transportistas | 8-12 coordinadores |
| Agente de Cobranza | Seguimiento CxC, llamadas, acuerdos | 8-10 cobradores |
| Agente RRHH | Nómina, asistencia, evaluaciones | 5-8 personal RRHH |
| Agente Contable | Facturas, conciliaciones, reportes SAT | 5-8 contadores |

# 5. Reducción de Personal Estimada

| Área | Actual (est.) | Con AI | Ahorro % |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventas/Comercial | 40-50 | 8-10 + AI | 75% |
| Compras | 15-20 | 3-4 + AI | 80% |
| Almacén/Logística (admin) | 30-40 | 5-8 + AI | 75% |
| Contabilidad/Finanzas | 20-30 | 4-6 + AI | 80% |
| CxC/Cobranza | 15-20 | 2-3 + AI | 85% |
| RRHH/Nómina | 10-15 | 2-3 + AI | 80% |
| IT | 10-15 | 5-8 | 40% |
| Servicio al Cliente | 20-30 | 3-5 + AI | 85% |
| Dirección/Gerencia | 15-20 | 10-15 | 25% |
| Otros Admin | 30-40 | 5-10 + AI | 75% |
| TOTAL ADMIN | ~250 | ~55-80 | ~70% |

# 6. Plan de Claude Recomendado

| Uso | Plan Recomendado | Costo | Para Qué |
| --- | --- | --- | --- |
| Agentes AI 24/7 | API Pay-as-you-go (Haiku 4.5) | $50-150/mes | Workflows N8N, bots, procesamiento |
| Desarrollo (Nando) | Claude Max ($100/mes) | $100/mes | Desarrollo con Claude Code, chat ilimitado |
| Usuarios internos (5-10) | Claude Team ($25/user/mes) | $125-250/mes | Consultas, análisis, reportes |
| Consultas complejas | API Sonnet 4.5 | Incluido en API | Análisis profundo, documentos largos |

Costo total estimado de Claude: $275-500 USD/mes para toda la operación.

# 7. Seguridad de Datos

| Aspecto | Medida |
| --- | --- |
| Datos en red local | QAD, N8N, y bases de datos corren dentro de la red de Arpapel |
| Claude API | Stateless - no almacena datos entre llamadas. Anthropic NO usa datos de API para entrenar |
| Información sensible | Precios, clientes, financieros NUNCA se envían raw. Se procesan/anonimizan localmente |
| Acceso | Control por roles (admin, gerente, operador). Autenticación SSO |
| Auditoría | Todas las acciones AI quedan loggeadas con timestamp y usuario |
| Backups | Automáticos diarios a disco externo + nube encriptada |
| Cumplimiento | Compatible con políticas de protección de datos (LFPDPPP México) |

# 8. Costos Totales del Proyecto

## Inversión Inicial (Única Vez)

| Concepto | Costo |
| --- | --- |
| Mac Mini M4 x2 | $1,200 - $1,400 USD |
| Mac Mini M4 Pro x1 (opcional) | $1,400 USD |
| Relojes biométricos (2-4 puertas) | $400 - $800 USD |
| Tablets/Handhelds (10-15 unidades) | $2,000 - $4,000 USD |
| Configuración e instalación | Incluido (hecho con Claude) |
| TOTAL SETUP | $5,000 - $7,600 USD |

## Costo Mensual Recurrente

| Concepto | Costo/Mes |
| --- | --- |
| Claude API (agentes + bots) | $50 - $150 USD |
| Claude Max (desarrollo) | $100 USD |
| Claude Team (5-10 usuarios) | $125 - $250 USD |
| Supabase Pro (si aplica) | $25 USD |
| Vercel Pro (si aplica) | $20 USD |
| N8N, OpenClaw, VS Code, GitHub | $0 (open-source/gratis) |
| TOTAL MENSUAL | $320 - $545 USD |

vs. costo actual estimado de 170+ empleados administrativos que podrían reducirse.

# 9. Próximos Pasos Inmediatos

| # | Acción | Responsable | Plazo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Compartir Excel con rutas/procesos de papeles escolares | Nando | Esta semana |
| 2 | Obtener acceso read-only a QAD (base de pruebas) | IT Arpapel | Semana 1 |
| 3 | Comprar Mac Mini M4 (al menos 1) | Nando | Semana 1-2 |
| 4 | Instalar N8N + Claude en Mac Mini | Claude (yo) | Día que llegue |
| 5 | Conectar QAD via JDBC y crear primer dashboard | Claude + IT | Semana 2-3 |
| 6 | Piloto con 1 área (ventas o cobranza) | Nando + Claude | Mes 1 |
| 7 | Medir resultados y escalar | Equipo | Mes 2+ |

Este documento es un roadmap vivo que se actualizará conforme avance el proyecto.

Preparado con Claude AI | Kattegat Industries | Febrero 2026