# Kattegat Industries

# Roadmap Plataforma ERP 2026

## De CRM artesanal a plataforma industrial de clase mundial

Versión: 1.0 | Fecha: 9 de Abril, 2026 | Proyecto: Transformación Digital Kattegat

# Tabla de Contenidos

1. Resumen Ejecutivo

2. Cronograma y Fases

3. Detalle de Fases

4. Arquitectura Propuesta

5. Stack Tecnológico

# 1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el plan de transformación integral de Kattegat Industries, migrando desde una plataforma artesanal hacia una solución empresarial de manufactura (ERP) de clase mundial.

El proyecto se estructura en 6 fases sobre 6 semanas, comenzando con implementación de seguridad crítica (Fase 0) e iterando hacia un ecosistema digital completo con integraciones empresariales.

La solución aprovecha tecnología moderna (React PWA, Supabase, Vercel) con extensiones hacia automatización (N8N), IA (Claude API), y comunicaciones móviles (Telegram Bot Pro) para crear una plataforma verdaderamente integrada.

# 2. Cronograma y Fases

| Fase | Nombre | Duración | Entregables Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Seguridad | Día 1 | RLS, Roles de acceso, Credenciales seguras |
| 1 | Telegram Bot Pro | Sem 1-2 | Bot mejorado, Notificaciones proactivas, Integraciones |
| 2 | Purchase Orders | Sem 2-3 | Módulo PO, PDF profesional, Estados |
| 3 | Inventario + PWA | Sem 3-4 | Códigos QR, Tablet offline, Push notifications |
| 4 | CRM + Cotizador | Sem 4-5 | Kanban, Cotizaciones versionadas, Scoring |
| 5 | Reportes + Analytics | Sem 5-6 | Dashboards KPI, P&L mensual, OEE |
| 6 | Integraciones | Sem 6+ | Microsoft 365, N8N, API REST, Self-hosted |

# 3. Detalle de Fases

## FASE 0 — Seguridad (Día 1)

Implementación de controles de seguridad crítica antes de cualquier otra actividad.

Objetivos:

- Mover credenciales de Supabase a variables de entorno en Vercel

- Eliminar API keys hardcodeadas de src/supabase.js y api/*.js

- Implementar Row-Level Security (RLS) en Supabase

- Crear roles de acceso (admin, produccion, ventas)

## FASE 1 — Telegram Bot Pro (Semana 1-2)

Estado Actual:

Bot básico con /ots, /clientes, /inventario, /facturas, /fichas commands + Claude AI para lenguaje natural

Nuevas Características:

- /po [cliente] [producto] [cantidad] — Crear orden de compra desde Telegram

- /cotizar [cliente] [producto] [kg] — Cotización rápida

- /aprobar [OT-xxx] — Aprobar OT pendiente

- /status [OT-xxx] — Estado detallado de una OT

- /produccion — Resumen de planta en tiempo real

- /cobrar [FAC-xxx] — Marcar factura como cobrada

- /alerta — Configurar alertas automáticas

- /reporte [diario|semanal|mensual] — Reportes automáticos

- /email — Digest de emails no leídos

Integraciones Clave:

- Inline keyboards para acciones rápidas (aprobar/rechazar)

- Notificaciones proactivas: inventario bajo, OTs completadas, pagos recibidos

- Integración con Microsoft Graph API para leer emails de Outlook

- Bot bidireccional: enviar POs a clientes/proveedores vía email desde Telegram

## FASE 2 — Módulo de Purchase Orders (Semana 2-3)

Nuevas tablas Supabase: ordenes_compra, ordenes_compra_items

Características:

- Crear PO desde web o Telegram

- Vincular PO a cliente, OT, y cotización

- Estados: borrador → enviada → confirmada → en_produccion → entregada → facturada

- PDF profesional de PO con logo, datos fiscales, condiciones

- Envío automático por email al cliente

- Historial de POs por cliente

- Dashboard de POs activas

## FASE 3 — Inventario Pro + Tablet PWA (Semana 3-4)

Mejoras de Inventario:

- Entradas y salidas con trazabilidad completa

- Alertas de stock mínimo (notificación Telegram)

- Códigos de barras/QR para escaneo en tablet

- Consumo automático de materia prima al producir bobinas

- Historial de movimientos por material

Mejoras PWA:

- Service worker con cache de todos los assets

- Offline mode para producción (sync cuando hay red)

- Install prompt profesional

- Push notifications via web

- Diseño responsive optimizado para tablet (iPad/Android)

- Modo producción simplificado para operadores

## FASE 4 — CRM + Cotizador Pro (Semana 4-5)

CRM:

- Pipeline drag & drop (Kanban)

- Seguimiento automático de actividades

- Recordatorios de follow-up

- Historial completo por cliente (OTs, facturas, cotizaciones, POs)

- Scoring de clientes por volumen y margen

Cotizador:

- Templates de cotización por producto

- Versionamiento de cotizaciones

- Aprobación workflow (draft → sent → approved → PO)

- Comparación de márgenes por producto/cliente

- PDF profesional con branding Kattegat

## FASE 5 — Reportes y Analytics (Semana 5-6)

- Dashboard ejecutivo con KPIs en tiempo real

- P&L automático mensual con comparativo YoY

- Análisis de márgenes por producto/cliente/período

- Reportes de producción (OEE, eficiencia, merma)

- Exportación a Excel automática

- Reportes programados por Telegram/email

## FASE 6 — Integraciones (Semana 6+)

- Microsoft 365 (Outlook email, Calendar)

- N8N para automatizaciones complejas

- Posible migración a self-hosted para datos sensibles

- API REST documentada para integraciones externas

# 4. Arquitectura Propuesta

Estado Actual:

React SPA → Supabase → Vercel Functions

Target Architecture:

React PWA → Supabase (RLS + Realtime) → Vercel Functions + Edge → Telegram Bot → Microsoft Graph → N8N

Componentes Clave:

- Frontend: Progressive Web App con offline capabilities

- Backend: Supabase con Row-Level Security y Realtime updates

- Serverless: Vercel Edge Functions para lógica distribuida

- Bot: Telegram para comunicaciones y acciones desde móvil

- Integraciones: Microsoft Graph, N8N, APIs externas

# 5. Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Frontend | React 19 + Vite + Tailwind CSS (PWA) |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime + Storage) |
| Serverless | Vercel Edge Functions |
| AI | Claude API (Haiku para bot, Sonnet para análisis complejo) |
| Automatización | N8N (self-hosted o cloud) |
| Notificaciones | Telegram Bot + Web Push |
| Email | Microsoft Graph API |
| PDF | jsPDF + QR codes |
| Mobile | PWA (sin app nativa requerida) |

Documento confidencial de Kattegat Industries

Roadmap v1.0 | 9 de Abril, 2026